附件4：                         中山市中心城区城市桥梁及其附属设施维护服务扣罚和评分标准

| 核项目 | 权重（%） | 编号 | 违反内容 | 扣罚 | 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理人员 （该项满分100分） | 10 | 1.1 | 项目负责人不在岗未提前告知甲方 | 1000元/次 | 2分 | 正常情况，项目负责人每月在岗时间不少于20天 |
|  |  | 1.2 | 项目负责人合同期内兼职其它项目 | 3000元 | 2分 |  |
|  |  | 1.3 | 未经同意更换项目管理人员 | 2000元 | 3分 | 违反本条，日常检查除了扣罚同时进行扣分，所扣分数累计计入季度考核扣分分数 |
|  |  | 1.4 | 技术负责人不在岗未提前告知甲方 | 1000元/次 | 1.5分 | 正常情况，技术负责人每月在岗时间不少于20天 |
|  |  | 1.5 | 施工管理人员、资料员、安全员、造价工程师不按约定配备或不正常履行岗位职责 | 1000元/人 | 1分/人 | 正常情况，安全员等人员每月在岗时间不少于22天 |
|  |  | 1.6 | 管理人员有关证书造假或失效 | 3000元/人 | 3分/人 | 违反本条，日常检查除了扣罚同时进行扣分，所扣分数累计计入季度考核扣分分数 |
|  |  | 1.7 | 其他违规情况 | 1000—50000元/次 | 0.5—5分/次 | 视情节严重程度进行扣罚 |
| 巡查工作（该项满分100分） | 30 | 2.1 | 巡查人员及值班员配备人数不足或不正常在岗 | 500元/人 | 1分/人 |  |
|  |  | 2.2 | 没有按照巡检周期进行巡查 | 500元/次 | 1分 |  |
|  |  | 2.3 | 巡查员现场核实情况响应时间超过30分钟 | 500元/次 | 1分 |  |
|  |  | 2.4 | 巡查资料造假 | 1000元 | 3分 |  |
|  |  | 2.5 | 桥梁设施上有杂草、小树苗，处理指令发出后24小时未安排处理的（因天气、占道审批等原因影响进场时间或甲方同意延迟处理的除外） | 1000元 | 1分 |  |
|  |  | 2.6 | 巡查发现桥梁出现破损、坑洞等影响桥梁安全使用的情况，未及时上报和采取有效措施处置 | 2000元 | 3分 |  |
|  |  | 2.7 | 已巡查路段出现违规占用、挖掘等行为而巡查人员未发现或不记录、不报告、不采取措施处理 | 1000元 | 2分 |  |
|  |  | 2.8 | 伸缩缝或泄水孔堵塞 | 300元/处 | 1分/处 |  |
|  |  | 2.9 | 桥梁铭牌等附属设施出现破损或缺失，而巡查人员未及时发现 | 500元 | 0.5分 |  |
|  |  | 2.10 | 其他违规情况 | 1000—50000元/次 | 0.5—5分/次 | 视情节严重程度进行扣罚 |
| 机械 设备 （该项满分100分） | 15 | 3.1 | 合格的巡查车辆数量不足 | 1000元/台 | 2分/台 |  |
|  |  | 3.2 | 机械设备达不到合同约定的基本种类和数量 | 1000元/台 | 1分/台 |  |
|  |  | 3.3 | 车辆设备过期或机械设备过期不审验仍继续使用的，或达到报废期限仍继续使用的 | 5000元/台 | 2分/台 |  |
|  |  | 3.4 | 其他违规情况 | 1000—50000元/次 | 0.5—5分/次 | 视情节严重程度进行扣罚 |
| 维修工作（该项满分100分） | 30 | 4.1 | 未能提供合理理由，维修指令发出24小时内不进场施工（因天气、维修难度、占道施工审批等原因影响进场时间的除外） | 1000元 | 2分 | 违反本条，日常检查除了扣罚同时进行扣分，所扣分数累计计入季度考核扣分分数 |
|  |  | 4.2 | 维修施工不符合安全施工规定 | 1000元 | 1.5分 | 违反本条，日常检查除了扣罚同时进行扣分，所扣分数累计计入季度考核扣分分数 |
|  |  | 4.3 | 维修施工不符合文明施工要求 | 1000元 | 1分 |  |
|  |  | 4.4 | 维修使用不合格产品或材料 | 1000元 | 2分 | 违反本条，日常检查除了扣罚同时进行扣分，所扣分数累计计入季度考核扣分分数 |
|  |  | 4.5 | 维修记录台账更新超过24小时 | 1000元 | 1分/次 |  |
|  |  | 4.6 | 维修施工质量不合格 | 2000元/次 | 1分/次 | 如问题严重，可视情况加大扣罚金额 |
|  |  | 4.7 | 维修施工进度过慢 | 2000元/次 | 1分/次 | 如问题严重，可视情况加大扣罚金额 |
|  |  | 4.8 | 其他违规情况 | 1000—50000元/次 | 0.5—5分/次 | 视情节严重程度进行扣罚 |
| 综合管理（该项满分100分） | 15 | 5.1 | 没有按规定建立和落实安全生产责任制 | 2000元 | 3分 |  |
|  |  | 5.2 | 没有按时报送维护工作的相关资料 | 1000元 | 1分 |  |
|  |  | 5.3 | 谎报维护管理相关信息的 | 3000 | 3分 | 违反本条，日常检查除了扣罚同时进行扣分，所扣分数累计计入季度考核扣分分数 |
|  |  | 5.4 | 维护维修资料、检测资料不齐全不完整，不按规范进行资料整理和归档 | 1000元 | 1.5分 |  |
|  |  | 5.5 | 因设施维护质量、维修施工、检测工作等问题导致被媒体曝光，造成不良影响的 | 3000元 | 3分 | 违反本条，日常检查除了扣罚同时进行扣分，所扣分数累计计入季度考核扣分分数 |
|  |  | 5.6 | 对投诉问题不及时核实、处置 | 1000元 | 2分 | 违反本条，日常检查除了扣罚同时进行扣分，所扣分数累计计入季度考核扣分分数 |
|  |  | 5.7 | 不配合做好突发事件的应急处置工作,造成不良影响 | 30000元 | 6分 | 违反本条，日常检查除了扣罚同时进行扣分，所扣分数累计计入季度考核扣分分数 |
|  |  | 5.8 | 不按要求落实三防值班防御和应急抢险工作 | 10000元 | 4分 | 违反本条，日常检查除了扣罚同时进行扣分，所扣分数累计计入季度考核扣分分数 |
|  |  | 5.9 | 不按要求整改，又未提供合理理由 | 20000元 | 5分 | 违反本条，日常检查除了扣罚同时进行扣分，所扣分数累计计入季度考核扣分分数 |
|  |  | 5.10 | 其他违规情况 | 1000—50000元/次 | 0.5—5分/次 | 视情节严重程度进行扣罚 |